# Полный перечень сроков по 44-ФЗ по состоянию на 1 июля 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Стадия закупки** | **Срок** | **Ссылка на норму 44-ФЗ** |
| 1 | Размещение извещения и документации об электронном аукционе | Не менее, чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе при  - НМЦК не более 300 млн. рублей;  - НМЦК не более 2 млрд. рублей для аукционов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства.    Не менее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе во всех других случаях. | Ч. 2, 3 ст. 63 |
| 2 | Срок подачи запросов на разъяснение положений аукционной документации | Не позднее чем за 3 дня до окончания срока подачи заявок | Ч. 4 ст. 65 |
| 3 | Размещение в ЕИС ответов на запросы на разъяснение положений аукционной документации | В течение 2 дней с  даты поступления запроса | Ч. 4 ст. 65 |
| 4 | Внесение изменений в аукционную документацию | Принятие решения о внесении изменений – не позднее чем за 2 дня до окончания срока подачи заявок  Публикация решения о внесении изменений – в течение 1 дня с даты принятия данного решения | Ч. 6 ст. 63 |
| 5 | Изменение сроков подачи заявок в случае внесения изменений в аукционную документацию | Срок подачи заявок с даты размещения изменений:  Не менее, чем 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе при  - НМЦК не более 300 млн. рублей;  - НМЦК не более 2 млрд. рублей для аукционов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства.    Не менее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе во всех других случаях. | Ч. 6 ст. 63 |
| 6 | Срок рассмотрения первых частей заявок | Не более 1 рабочего дней с даты окончания срока подачи заявок при  - НМЦК не более 300 млн. рублей;  - НМЦК не более 2 млрд. рублей для аукционов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства.  Не более 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок во всех других случаях. | Ч. 2 ст. 67 |
| 7 | Отмена аукциона | Не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок Решение размещается в ЕИС в день принятия решения. | Ч. 1 ст. 36 |
| 8 | Размещение в ЕИС протокола рассмотрения первых частей заявок | Не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок | Ч. 7 ст. 67 |
| 9 | Проведение аукциона | - Следующий рабочий день после даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок;  - В случае включения в документацию о закупке проектной документации проводится через 4 часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе | Ч. 3 ст. 68 |
| 10 | Рассмотрение вторых частей заявок и подведение итогов | Не более 3 рабочих дней после даты публикации протокола проведения электронного аукциона | Ч. 5 ст. 69 |
| 11 | Размещение в ЕИС протокола подведения итогов | Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола подведения итогов | Ч. 8 ст. 69 |
| 12 | Разъяснение итогов электронного аукциона | В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса участника электронного аукциона | Ч. 21 ст. 68 |
| 13 | Заключение контракта | 1) Заказчик направляет победителю заполненный проект контракта на подписание в течение 5 дней с даты размещения протокола подведения итогов; | Ч. 2 ст. 83.2 |
|  |  | 2) Победитель в течение 5 дней с даты направления проекта контракта обязан подписать проект контракта и предоставить обеспечение контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование) или направить протокол разногласий (в нем указываются замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке); | Ч. 3, ч. 4 ст. 83.2 |
|  |  | 3) Рассмотрение протокола разногласий Заказчиком – в течение 3 рабочих дней с даты размещения такого протокола победителем; | Ч. 5 ст. 83.2 |
|  |  | 4) Подписание контракта победителем, направленного после обработки протокола разногласий – в течение 3 рабочих дней с даты размещения заказчиком проекта контракта; | Ч. 6 ст. 83.2 |
|  |  | 5) Заказчик подписывает контракт в течение 3 рабочих дней с даты подписания контракта победителем и предоставления обеспечения контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование); | Ч. 7 ст. 83.2 |
|  |  | 6) Контракт может быть подписан Заказчиком не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов. | Ч. 9 ст. 83.2 |

Открытый конкурс в электронной форме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Стадия закупки** | **Срок** | **Ссылка на норму 44-ФЗ** |
| 1 | Размещение извещения и конкурсной документации | не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе | Ч. 1 ст. 54.2 |
| 2 | Срок подачи запросов на разъяснение положений конкурсной документации | не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок | Ч. 8 ст. 54.3 |
| 3 | Размещение в ЕИС ответов на запросы на разъяснение положений конкурсной документации | В течение 2 рабочих дней с  даты поступления запроса | Ч. 8 ст. 54.3 |
| 4 | Внесение изменений в конкурсную документацию | Не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе  Публикация решения о внесении изменений – в течение 1 дня с даты принятия данного решения | Ч. 6 ст. 54.3 |
| 5 | Изменение сроков подачи заявок в случае внесения изменений в конкурсную документацию | Срок подачи заявок с даты размещения изменений:  не менее чем десять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе | Ч. 6 ст. 54.3 |
| 6 | Отмена конкурса | Не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок Решение размещается в ЕИС в день принятия решения | Ч. 1 ст. 36 |
| 7 | Получение заказчиком первой части заявки на участие в конкурсе | Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе | Ч. 13 ст. 54.4 |
| 8 | Рассмотрение и оценка первых частей заявок на участие в конкурсе | По общему правилу не более 5 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок  Исключения:  - не более 1 рабочего дня с даты окончания срока подачи заявок если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 миллион рублей;  - не более 10 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства | Ч. 1 ст. 54.5 |
| 9 | Публикация протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок | Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок | Ч. 7 ст. 54.5 |
| 10 | Подача участниками окончательных предложений по цене контракта | Подача проводится в рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме  Продолжительность приема окончательных предложений о цене контракта составляет три часа | Ч. 3 ст. 54.6          Ч. 2 ст. 54.6 |
| 11 | Рассмотрение и оценка вторых частей заявок | По общему правилу не более 3 рабочих дней после даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в таком конкурсе.  Исключения:  - не более 1 рабочего дня с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в таком конкурсе если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 миллион рублей;  - не более 5 рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства | Ч. 2 ст. 54.7 |
| 12 | Срок рассмотрения и оценки заявок и подведения итогов конкурса | не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки протокола подачи окончательных предложений, который направляется площадкой автоматически в течение 1 часа после публикации протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок | Ч.11 ст. 54.7 |
| 13 | Размещение в ЕИС протокола подведения итогов конкурса | Размещается в ЕИС в день подписания | Ч. 13 ст. 54.7 |
| 14 | Разъяснение итогов проведения конкурса | В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса участника электронного аукциона | Ч. 16 ст. 54.7 |
| 15 | Заключение контракта | 1) Заказчик направляет победителю заполненный проект контракта на подписание в течение 5 дней с даты размещения протокола подведения итогов; | Ч. 2 ст. 83.2 |
|  |  | 2) Победитель в течение 5 дней с даты направления проекта контракта обязан подписать проект контракта и предоставить обеспечение контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование) или направить протокол разногласий (в нем указываются замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке); | Ч. 3, ч. 4 ст. 83.2 |
|  |  | 3) Рассмотрение протокола разногласий Заказчиком – в течение 3 рабочих дней с даты размещения такого протокола победителем; | Ч. 5 ст. 83.2 |
|  |  | 4) Подписание контракта победителем, направленного после обработки протокола разногласий – в течение 3 рабочих дней с даты размещения заказчиком проекта контракта; | Ч. 6 ст. 83.2 |
|  |  | 5) Заказчик подписывает контракт в течение 3 рабочих дней с даты подписания контракта победителем и предоставления обеспечения контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование); | Ч. 7 ст. 83.2 |
|  |  | 6) Контракт может быть подписан Заказчиком не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов. | Ч. 9 ст. 83.2 |

Федеральным законом от 27.12.2019 N 449-ФЗ вносятся существенные изменения в Закон №44-ФЗ в части проведения запросов котировок. Изменения, касающиеся сроков проведения запросов котировок, вступают в силу с 01.10.2020, поэтому нами подготовлено 2 таблицы. В первой таблице указаны сроки по состоянию на 01.07.2020, а во второй таблице сроки, которые будут применяться с 01.10.2020.

Запрос котировок (сроки, которые действуют до 01.04.2021)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Стадия закупки** | **Срок** | **Ссылка на норму 44-ФЗ** |
| 1 | Размещение извещения о запросе котировок | Не менее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок | Ч. 1 ст. 82.2 |
| 2 | Внесение изменений в извещение о запросе котировок | Принятие решения о внесении изменений – не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок  Публикация решения о внесении изменений – в течение 1 дня с даты принятия данного решения | Ч. 4 ст. 82.2 |
| 3 | Изменение сроков подачи заявок в случае внесения изменений в извещение о запросе котировок | Срок подачи заявок с даты размещения изменений:  Не менее, чем 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок | Ч. 4 ст. 82.2 |
| 4 | Отмена запроса котировок | Не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок Решение размещается в ЕИС в день принятия решения | Ч. 1 ст. 36 |
| 5 | Получение заказчиком заявок на участие в запросе котировок | В течение 1 часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок | Ч. 11 ст. 82.3 |
| 6 | Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок | В течение 1 рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок | Ч. 1 ст. 82.4 |
| 7 | Размещение в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок | В день рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок | Ч. 6& ст. 82.4 |
| 8 | Заключение контракта | 1) Заказчик направляет победителю заполненный проект контракта на подписание в течение 5 дней с даты размещения протокола подведения итогов; | Ч. 2 ст. 83.2 |
|  |  | 2) Победитель в течение 5 дней с даты направления проекта контракта обязан подписать проект контракта и предоставить обеспечение контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование) или направить протокол разногласий (в нем указываются замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке); | Ч. 3, ч. 4 ст. 83.2 |
|  |  | 3) Рассмотрение протокола разногласий Заказчиком – в течение 3 рабочих дней с даты размещения такого протокола победителем; | Ч. 5 ст. 83.2 |
|  |  | 4) Подписание контракта победителем, направленного после обработки протокола разногласий – в течение 3 рабочих дней с даты размещения заказчиком проекта контракта; | Ч. 6 ст. 83.2 |
|  |  | 5) Заказчик подписывает контракт в течение 3 рабочих дней с даты подписания контракта победителем и предоставления обеспечения контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование); | Ч. 7 ст. 83.2 |
|  |  | 6) Контракт может быть подписан Заказчиком не ранее чем через 7 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. | Ч. 9 ст. 83.2 |

Запрос котировок (сроки, которые начнут действовать с 01.04.2021)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Стадия закупки** | **Срок** | **Ссылка на норму 44-ФЗ** |
| 1 | Срок подачи заявок | Не менее 4 рабочих дней со дня следующего за днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок | П.3 Ч. 3 ст. 82.1 |
| 2 | Внесение изменений в извещение о запросе котировок | Заказчик не вправе вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок | Ч. 4 ст. 82.1 |
| 3 | Отмена запроса котировок | Не позднее чем за 1 час до даты окончания срока подачи заявок Решение размещается в ЕИС в день принятия решения | Ч. 1 ст. 36 |
| 4 | Получение заказчиком заявок на участие в запросе котировок | В течение 1 часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок | Ч. 9 ст. 82.1 |
| 5 | Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок | В течение 1 рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок | Ч. 10 ст. 82.1 |
| 6 | Размещение в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок | В день рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок | Ч. 10 ст. 82.1 |
| 8 | Заключение контракта | Заказчик направляет победителю заполненный проект контракта на подписание не позднее трех часов с момента размещения в ЕИС протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме; | Ч. 13 ст. 82.1 |
|  |  | Победитель в течение 1 рабочего дня с даты направления проекта контракта обязан подписать проект контракта и предоставить обеспечение контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование); | Ч. 13 ст. 82.1 |
|  |  | Формирование и размещение протокола разногласий не допускаются; | Ч. 13 ст. 82.1 |
|  |  | Заказчик подписывает контракт в течение 1 рабочего дня с даты подписания контракта победителем и предоставления обеспечения контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование); | Ч. 13 ст. 82.1 |
|  |  | Контракт может быть подписан Заказчиком не ранее чем через 2 рабочих дня с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме | Ч. 13 ст. 82.1 |

Запрос предложений в электронной форме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Стадия закупки** | **Срок** | **Ссылка на норму 44-ФЗ** |
| 1 | Размещение извещения о запросе предложений | Не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе предложений | Ч. 3 ст. 83.1 |
| 2 | Внесение изменений в извещение о запросе предложений и его отмена | Заказчик не вправе отменять проведение такого запроса или вносить изменения в извещение о проведении такого запроса, документацию о проведении такого запроса | Ч. 5 ст. 83.1 |
| 3 | Получение заказчиком заявок на участие в запросе предложений | Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений | Ч. 15 ст. 83.1 |
| 4 | Размещение в ЕИС выписки из протокола рассмотрения заявок | Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений | Ч. 20 ст. 83.1 |
| 5 | Подача участниками окончательных предложений | В течение 1 рабочего дня, следующего за днем публикации выписки из протокола рассмотрения заявок | Ч. 21 ст. 83.1 |
| 6 | Подведение окончательных итогов  запроса предложений | на следующий рабочий день после даты окончания срока для направления окончательных предложений | Ч. 23 ст. 83.1 |
| 7 | Размещение в ЕИС итогового протокола | Размещается в ЕИС в день подписания | Ч. 24 ст. 83.1 |
| 8 | Заключение контракта | 1) Заказчик направляет победителю заполненный проект контракта на подписание в течение 5 дней с даты размещения протокола подведения итогов; | Ч. 2 ст. 83.2 |
|  |  | 2)  Победитель в течение 5 дней с даты направления проекта контракта обязан подписать проект контракта и предоставить обеспечение контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование) или направить протокол разногласий (в нем указываются замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке); | Ч. 3, ч. 4 ст. 83.2 |
|  |  | 3) Рассмотрение протокола разногласий Заказчиком – в течение 3 рабочих дней с даты размещения такого протокола победителем; | Ч. 5 ст. 83.2 |
|  |  | 4) Подписание контракта победителем, направленного после обработки протокола разногласий – в течение 3 рабочих дней с даты размещения заказчиком проекта контракта; | Ч. 6 ст. 83.2 |
|  |  | 5) Заказчик подписывает контракт в течение 3 рабочих дней с даты подписания контракта победителем и предоставления обеспечения контракта (если в извещении о проведении закупки есть такое требование); | Ч. 7 ст. 83.2 |
|  |  | 6) Контракт может быть подписан Заказчиком не ранее чем через 7 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола запроса предложений. | Ч. 9 ст. 83.2 |